IPMP B级认证的国际高级项目经理

项目报告书编写指南

一、项目报告书的目的

项目报告书是申请者在项目管理领域知识和实际经验的综合反映，主要包括：

- 描述一个已完成或接近完成的复杂项目;

- 申请者是该项目的负责人或在该项目中起决定性作用，涉及到有关项目管理方法和技术实施的决策;

- 应用的项目管理方法对项目的成功起到关键作用;

- 项目管理挑战，

二、项目报告书的构成

为满足认证规定的要求，项目报告的各部分内容尽可能与ICB中各个要素相对应，须涉及14个技术要数、8个行为要素及6个环境要数，以便为面试提供必要信息。通常一份项目报告书至少应涉及下列方面

（参考）：

- 项目背景

  - 业主和承包商简介

    - 项目业主

    - 总承包商

    - 项目执行单位

    - 本人在项目中的角色

  - 项目的必要性、意义和目标

    - 项目主要内容

    - 项目的必要性和意义

    - 项目总体目标

  - 项目与项目管理特点

    - 项目特点

    - 项目管理的特点

  - 该项目与公司经营活动、市场和其他项目的关系

  - 项目管理在公司的重要性

  - 项目实施的可行性

- 项目计划

  - 项目目标

    - 制定目标的依据和原则

    - 项目目标

      - 成果目标

      - 成本目标

      - 工期目标

      - 质量目标

      - 安全目标

      - 环保目标

  - 项目利益相关者分析

  - 项目结构

    - 主要工作构成

    - 工作分解思路

    - 项目的WBS图

    - 关于WBS词典的建立

  - 项目组织

    - 项目外部组织

    - 项目内部组织

    - 岗位职责描述

    - 项目管理流程

    - 项目责任矩阵

    - 项目管理体系建设

  - 阶段模型和里程碑

    - 项目阶段模型

    - 项目里程碑计划

  - 进度计划

    - 项目工作列表

    - 项目进度计划

  - 资源计划

    - 人力资源配置计划

    - 主要机具设备配置计划

    - 材料供应计划

  - 费用计划

    - 项目费用估算

    - 项目费用计划

  - 风险应对计划

  - 沟通计划

- . 项目实施

  - 项目启动

    - 建立项目组织

    - 实施准备

  - 信息与沟通管理

    - 项目信息与沟通系统

    - 项目状态与项目报告

    - 项目信息分发

  - 项目控制

    - 项目计划控制系统

    - 项目进度费用的综合控制

  - 团队建设与绩效考核

    - 团队建设

    - 绩效考核

  - 变更管理

    - 变更管理流程设计

    - 项目的主要变更

    - 项目索赔

  - 合同管理

    - 项目分包合同

    - 项目采购合同

  - 质量管理

    - 质量保证

    - 质量控制

  - 风险分析

    - 项目风险因素及量化

    - 风险因素的应对措施

    - 现场事故处理

  - 方法应用

    - 进度管理方法

    - 成本管理方法

    - 质量管理方法

    - 其他管理方法的应用

- 项目收尾

  - 项目验收

  - 资料验收（移交）

- 通过项目管理实践获得的个人经验

  - 项目报告中所涉及的项目的管理过程

  - 项目管理方法和技术的应用

  - 项目管理软件的应用

  - 项目管理应用的理念问题

    - 项目管理某一问题的体会

    - 项目管理知识领域方面的应用体会

    - 某种项目管理方法和技术的应用体会

    - 通过项目管理方法应用对于个人及工作的提升

    - 关于项目管理在今后工作中的应用设想

    - 关于项目管理体系及操作流程编制的体会

- 结论

  - 项目实施结果

  - 项目管理的作用

  - 对今后工作的借鉴

- 主要的参考文献

- 附录

  - 单位简介及能说明个人负责项目与参与项目的证明材料

  - 项目报告的附加资料，例如图表、图纸、统计数据

  - 项目获奖情况

  - 申请者荣誉证书、资质证书

  - 其它

三、项目报告书的格式和数量

- 对项目报告书的格式没有专门的要求

- 封面应包括项目名称、申请者姓名及工作单位和报告日期

- 项目报告书须用A4纸打印。一般为20-40页（至少20，000字以上），附录不超过15页

- 提交的项目报告书需一式四份，其中中文三份，英文一份

四、项目报告书的最低要求

4．1项目特性

- 项目规模                多公司和/或部门参与实施的项目

周期                     ≥ 6个月

项目费用（供参考）    工程建设类项目不低于2000万元

软性项目不少于200万元

监理合同不少于200万元

项目团队                 ≥ 3个

- 项目的复杂性

学科（科目）             ≥ 3门

外部合作团队             ≥ 2个

项目管理方法的应用       ≥ 28个要素（参照ICB）

4．2申请者在项目中的角色

- 高级项目经理

- 项目负责人

- 项目总监

4．3申请者在项目中承担的职责

- 必须包括下列项目管理的所有方面：

- 项目管理的基本原则

- 项目管理实施的有关问题

- 项目管理方法、技术和工具的应用

- 领导、沟通、协调与团队建设工作

申请者如仅负责项目管理方法、技术和工具的实施或担任项目领导助手作用，不能满足申请要求。